## Slide 1
Họp nhóm: Thu thập dữ liệu
Các vấn đề đã thảo luận và thống nhất của nhóm
Knowledge Distillation cho phân loại rác canteen trên thiết bị biên, theo kế hoạch MASTER v9.5

## Slide 2
Mục tiêu dữ liệu: 3 nhóm quyết định
2
Hữu cơ
Thức ăn thừa, vỏ hoa quả
Tái chế khô
Chai nhựa sạch, lon nhôm, hộp giấy sạch
Còn lại
Hộp xốp bẩn, túi nilon dính dầu, giấy ăn bẩn
Phân loại theo quyết định bỏ rác thực tế tại canteen
Cần 2 nguồn dữ liệu: ảnh công khai để huấn luyện và ảnh canteen thật để kiểm tra miền triển khai

## Slide 3
Nguồn dữ liệu và thiết kế nhãn
3
Hiện trạng: đã có 15.000 ảnh công khai, đã map nhãn và chia Train/Dev cố định
Nguồn công khai: Kaggle Recyclable and Household Waste 30 lớp, hoặc TrashBusters làm phương án thay thế
Xử lý: lọc trùng, tạo label_map.csv, gộp 30 lớp mịn về 3 nhóm quyết định
Chia dữ liệu: 12.750 ảnh Train và 2.250 ảnh Dev/Holdout, tách theo lớp và domain
Dữ liệu canteen thật: chưa thu thập xong, đang chuẩn bị quy trình chụp và gán nhãn

## Slide 4
Quy ước nhãn và kiểm định chất lượng
4
κ ≥ 0,70
Cohen's kappa giữa 2 người gán
100 ảnh
Gán thử độc lập ở tuần 1
Ảnh mơ hồ
Gắn cờ ảnh khó và báo cáo riêng
Trước khi chụp: viết docs/label_guide.md, quy định rõ ca ranh giới như ly nhựa dính trà sữa hoặc hộp xốp dính dầu thuộc nhóm "Còn lại"
Khi gán nhãn: 2 người gán độc lập 100 ảnh thử, yêu cầu Cohen's kappa >= 0,70
Sau khi gán: ảnh mơ hồ được gắn cờ riêng và không dùng để tinh chỉnh mô hình

## Slide 5
Thu thập ảnh canteen
5
≥ 200
ảnh/nhóm cho Test canteen, khoảng 600 ảnh
≥ 100
ảnh/nhóm cho pool few-shot
≥ 50
ảnh/nhóm cho Validation canteen
Thu thập canteen: chụp top-down trên khay hoặc bàn đồng nhất, một vật chính mỗi ảnh, thay đổi có kiểm soát về ánh sáng, góc xoay và độ bẩn
Metadata: ghi cluster_id gồm ngày chụp, ca ăn và vật phẩm cụ thể để tránh rò rỉ dữ liệu
Xử lý sau thu thập: chia Val/Test/Few-shot theo cụm hoặc ngày, không chia ngẫu nhiên từng ảnh

## Slide 6
Rủi ro đã thống nhất và cách xử lý
6
Rủi ro chính: hiện chưa có dữ liệu canteen thật nên kết quả hiện tại mới dựa trên dữ liệu công khai đã xử lý
Nếu canteen từ chối cho chụp: xin phép ngay tuần 1, dự phòng bằng cách mua đồ ăn canteen về phòng thực nghiệm và dựng góc chụp mô phỏng
Nếu Test canteen quá nhỏ: dùng Cluster Bootstrap theo cluster_id và báo cáo effect size
Nếu trễ ở mốc Go/No-go tuần 5: loại M7 và Canteen-C, dồn thời gian cho Tier B, few-shot và đo trên thiết bị biên

## Slide 7
Tiến độ và việc cần làm tiếp
7
Đã làm: xử lý dữ liệu công khai 15.000 ảnh, tạo label_map.csv và chia Train/Dev cố định
Tuần 1-2: xin phép canteen, viết label_guide.md, chụp thử khoảng 100 ảnh và kiểm tra kappa >= 0,70
Tuần 3-4: thu thập pool ảnh cốt lõi và Test canteen, ghi metadata theo cluster_id
Tuần 5 Go/No-go: đóng băng Test canteen >= 600 ảnh, kappa >= 0,70, khóa pool ảnh cốt lõi